Результаты осуществления

Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области

бюджетного мониторинга в 2017 году.

Объект бюджетного мониторинга: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы».

Период реализации объекта 2014 – 2019 годы.

Количество государственных контрактов, заключенных с исполнителями – 5, в том числе 1 государственный контракт исполнен в полном объеме.

Количество договоров, заключенных с соисполнителями 1 уровня кооперации – 40.

Количество договоров, заключенных с соисполнителями 2 уровня кооперации – 11.

Общее количество открытых лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса – 26.

Общий объем финансового обеспечения объекта бюджетного мониторинга – 3 741 409 100,00 руб.

Сумма освоенных средств по годам:

2014-2016 годы – 100 000,00 руб.

2017 год – 582 890 048,19 руб.

Процент выполнения – 15,58%.

Общее количество выявленных рисков – 48.